Veliberte
Jean baptise Thoreau
Nicolas Vukelic
Hugo Rouff
Son histoire

---
Index
I - Outils de développement utilisés & contexte
II - Comparaison des plannings prévus et réels
 III - Présentation BDD
IV - Nos choix
V - Passage en présentation Live des applicatifs
VI - Conclusion

---
I -Outils de développement utilisés
- Trello pour le planning prévisionnel
- Google Drive pour un stockage et un versionning de nos versions C# ultérieures, ainsi qu’un accès en cloud commun.
- Liveshare pour un C# participatif.

---
I -Contexte
- Ville de PLOUFRAGAN et son système de prêt de vélos
- Vélos réutilisables / électriques, réparables
- Vaste gestion des données de tout le projet « Veliberte »

---
II -Comparaison des plannings
Échéances prévues
- Fin de la partie 1 le 2 Octobre
- Fin de la partie 2 le 23 Octobre/ 30 Octobre
- Fin de la partie 3 le 20 Novembre
- NB : 2 et 3 Bis ont perturbé ces plannings

---
II -Comparaison des plannings
Échéances réelles
- Fin de la partie 1 le 2 Octobre X
- Fin de la partie 2 le 23 Octobre/ 30 Octobre X
  -Plutôt en début Novembre
- Fin de la partie 3 le 20 Novembre X
  -Plutôt aux alentours du 20 Novembre et après, travail personnel nécessaire
- NB : 2 et 3 Bis ont perturbé ces plannings

---
III - LA BDD DE VELIBERTE

---
IV – Étude Live
C’est parti !